南昌航空大学

“软件设计与体系结构”课程大作业

设计报告

项目组长         廖志强         学号     23201618

专    业         软件工程      班级     232016

成    员        23201601-付佳愉、23201634-余磊

项目名称              智能银行风控系统

开课学期     2025    至     2026     学年 第   2  学期

目 录

1  引言	1

1.1 团队成员及分工	1

1.2 课题需求说明	1

2  系统开发环境与实施方案	2

2.1 开发平台与工具的选择	2

2.2 实施方案	2

3  系统设计	3

3.1 架构设计	3

3.1.1 xx体系结构	3

3.1.2 xx体系结构	3

3.1.3 设计评审	3

3.2 数据设计	3

3.3 接口设计	3

3.4 性能设计	3

3.5 安全设计	3

3.6 模块设计	3

3.1.1 xx模块设计	3

3.1.2 xx模块设计	3

4  系统实现	4

4.1 XX模块实现	4

4.2 XX模块实现	4

5  系统测试	5

5.1 接口测试	5

5.2 单元测试	5

6  总结与展望	6

6.1 总结	6

6.2 展望	6

参考文献	7

1  引言

1.1 团队成员及分工

| 成员 | 身份 | 个人任务 | 共同任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23201618-廖志强 | 组长 | 1、用户与权限管理模块 2、客户信息管理模块 3、信用评分与额度管理模块（智能模块） | 1、系统的需求分析 2、系统开发环境与实施方案 3、系统的系统设计 |
| 23201634-余磊 | 组员 | 1、简单模拟交易模块 2、交易实时监控与反欺诈模块（智能模块） |  |
| 23201601-付佳愉 | 组员 | 1、贷款/信用卡申请与审批流模块 2、智能客服模块（智能模块） |  |

1.2 课题需求说明

1.2.1功能性需求

本系统面向银行风控业务场景，涵盖客户准入、信贷审批、交易监控、风险预警等核心业务流程，并在信用评估和交易反欺诈两个模块中集成智能处理技术。系统功能划分为以下七个模块：

（1）用户与权限管理模块

用户登录与认证：支持风控经理、业务操作员、客户三类角色登录，采用 JWT Token 进行身份认证。

角色与权限控制：基于 RBAC（Role-Based Access Control）模型，不同角色拥有不同的菜单和数据权限。

操作日志记录：记录用户的登录、审批、规则修改等关键操作，支持按时间范围和操作类型查询。

（2）客户信息管理模块（KYC）

客户信息录入：支持个人客户与企业客户的基本信息、资产信息、征信授权信息的录入与维护。

证件OCR识别（智能辅助）：上传身份证、营业执照等证件图片，系统自动提取文字信息并填充表单，减少人工录入错误。

客户画像查看：整合客户历史交易、贷款记录、信用评分，生成可视化客户风险画像。

客户黑名单管理：支持将高风险客户加入黑名单，自动触发关联业务拦截。

（3）贷款/信用卡申请与审批流模块

申请提交：客户可在线提交贷款或信用卡申请，填写金额、期限、用途等信息。

多级审批流程：支持"初审 → 复审 → 终审"多级审批，每级审批人可查看智能评分建议并作出通过/拒绝/补充材料决策。

审批状态追踪：申请人可实时查看审批进度，系统记录每个节点的处理人和处理意见。

额度自动测算：根据客户信用评分和收入水平，自动推荐初始授信额度。

（4）简单模拟交易模块

模拟交易发起：前端提供交易发起页面，支持选择转账、消费、取现、还款等交易类型，录入付款/收款账户、交易金额、交易地点、用途等核心要素，系统自动生成交易流水号并记录交易时间。

交易限额预检：交易提交前，系统根据客户信用等级对应的单笔及日累计限额进行预校验，超限交易在入口处直接拦截并提示原因，不进入后续反欺诈检测流程。

交易记录管理：支持按交易类型、时间、金额、风险状态等条件查询历史交易记录，查看单笔交易的完整要素、反欺诈检测结果及最终处置状态（正常放行/二次验证/已拦截/已确认欺诈）。

异常交易构造：支持管理员手动构造特定异常场景（如异地大额转账、高频小额试探、凌晨异常交易等），用于测试反欺诈模块的检测效果，构造的交易同样写入流水表并触发实时风控检测。

（5）交易实时监控与反欺诈模块（智能模块）

交易数据采集：实时接入模拟交易模块产生的交易流水，包括转账、消费、取现等。

实时风险检测（智能）：基于孤立森林（Isolation Forest）和规则引擎，对每笔交易进行毫秒级风险评估，识别异常交易模式（如异地大额转账、频繁小额试探性交易）。

欺诈拦截与放行：高风险交易自动拦截并推送人工复核；中风险交易要求二次验证（短信/人脸识别）；低风险交易正常放行。

欺诈案例库管理：记录已确认的欺诈案例，用于后续模型迭代训练。

（6）信用评分与额度管理模块（智能模块）

信用评分计算（智能）：基于逻辑回归或 XGBoost 模型，综合客户收入、负债、历史还款、征信报告等多维特征，输出 300-900 分的信用评分及风险等级（A/B/C/D）。

评分模型管理：支持查看当前模型的版本、训练时间、AUC/F1 等评估指标，支持模型热切换。

额度动态调整：根据客户信用评分变化和行为数据，定期自动调整授信额度，额度上调需人工复核，下调可自动执行。

评分历史查询：记录客户每次评分的详细特征和结果，支持趋势分析。

（7）智能客服模块（智能模块）

知识库管理：支持风控经理上传和编辑常见问答知识库，包括 FAQ 文档、业务办理指南、风控政策说明等；支持按业务类型（信贷、交易、账户安全等）对知识点进行分类管理和检索。

智能问答服务：基于知识库检索匹配用户提问，自动返回相关答案；对于标准问题（如"如何申请贷款""交易被拦截怎么办"）直接给出结构化回复，对于模糊问题支持语义相似度匹配并推荐最相关答案。

上下文多轮对话：支持基于会话上下文的多轮交互，能够结合用户上一轮提问进行追问和澄清（如用户问"额度多少"，系统结合当前会话主题理解为"我的信用额度是多少"）。

人工转接机制：当知识库无法回答用户问题、用户主动要求转人工或连续三次匹配失败时，系统自动提示转接人工客服，并将会话上下文和历史记录一并推送。

问答记录与反馈：记录用户与智能客服的完整会话内容，支持按会话主题、满意度、是否转人工等维度查询统计；用户可对每次回答进行"有用/无用"反馈，用于后续优化知识库内容。

另外，本系统的参与者及其用例主要如下：

| 参与者 | 主要用例 |
| --- | --- |
| 风控专员 | 审批贷款/信用卡申请、查看风险预警、处理欺诈告警、查看客户风险画像、调整风控规则、管理智能客服知识库（上传/编辑/分类）、查看智能客服会话记录与满意度统计、客户信息录入、查看交易记录、查询信用评分、查看审批进度 |
| 客户（申请人） | 提交贷款/信用卡申请、查看申请进度、查看个人信用评分、使用智能客服在线咨询 |
| AI服务（系统内部） | 实时反欺诈检测、信用评分计算、证件OCR识别、智能客服问答匹配与上下文理解 |

1.2.2非功能性需求

（1）性能需求

响应时间：常规查询接口（如客户信息查询、交易记录查询）的平均响应时间不超过 500ms；信用评分接口的响应时间不超过 800ms；实时反欺诈检测接口的响应时间不超过 200ms。

并发能力：系统应支持不低于 500 的并发用户同时在线操作；交易反欺诈模块应能支撑每秒 1000+ 笔交易的实时检测。

吞吐量：核心业务接口（如交易提交、贷款申请）的峰值吞吐量不低于 200 TPS。

资源占用：在常规负载下，后端服务 CPU 占用率不超过 70%，内存占用不超过 4GB。

（2）安全需求

身份认证与授权：所有接口（除登录外）必须通过 JWT Token 认证；敏感操作（如规则修改、额度调整）需进行二次身份校验。

数据传输安全：前端与后端、服务与服务之间的通信均采用 HTTPS 协议，防止中间人攻击。

数据存储安全：用户密码采用 BCrypt 算法加密存储；客户身份证号、银行卡号等敏感信息采用 AES-256 加密存储；数据库连接使用独立账号并限制访问 IP。

输入安全：对所有用户输入进行参数校验和 SQL 注入过滤；使用 MyBatis 参数化查询，杜绝 SQL 注入风险；对前端提交的数据进行 XSS 过滤。

审计追踪：记录所有涉及资金、规则、权限变更的操作日志，日志保留时间不少于 180 天，且不可被普通用户删除或篡改。

（3）可靠性需求

系统可用性：系统年度可用性目标不低于 99.5%（全年停机时间不超过 43.8 小时）。

容错与降级：当 AI 信用评分服务不可用时，系统应自动降级为基于规则的评分策略，保证业务连续性；当消息队列故障时，交易数据应能暂存本地并自动重试。

数据一致性：涉及资金和客户信用的关键操作（如额度调整、审批结果）必须保证数据强一致性，采用数据库事务确保操作的原子性。

故障恢复：系统应具备自动重启和异常恢复机制，单个服务节点故障不应影响其他服务的正常运行。

（4）可维护性与可扩展性需求

代码规范：Java 代码遵循阿里巴巴 Java 开发规范，Python 代码遵循 PEP8 规范；关键类和方法必须提供中文注释。

模块化设计：各业务模块之间通过标准 RESTful 接口通信，模块间耦合度低，便于独立开发、测试和部署。

配置外部化：数据库连接、Redis 地址、AI 服务地址等配置信息应集中管理，支持不重启服务的情况下动态刷新部分配置。

接口文档：所有后端接口必须通过 Swagger/Knife4j 自动生成在线文档，包含接口说明、请求参数、响应示例。

扩展性：系统应支持后续新增风控模型（如神经网络模型）和新的业务模块（如反洗钱模块）的无侵入式接入。

（5）兼容性需求

浏览器兼容：前端页面应兼容 Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 88+ 等主流浏览器。

移动端兼容：系统前端采用响应式布局（基于 Vue + Element Plus / Vant），支持 iOS（Safari）和 Android（Chrome）移动端浏览器；关键业务流程（贷款申请、进度查询）在手机屏幕（宽度 ≥ 375px）上可正常显示与操作，不出现布局错乱或交互失效。如需进一步支持移动端原生体验，可后续将现有 RESTful API 直接对接微信小程序或移动 App，无需修改后端。

数据库兼容：后端数据访问层应支持 MySQL 8.0，且通过 MyBatis-Plus 的抽象层降低数据库迁移成本。

操作系统兼容：后端服务应能在 Windows 10/11、Linux（CentOS 7+/Ubuntu 20+）环境下稳定运行。

2  系统开发环境与实施方案

2.1 开发平台与工具的选择

（1）软硬件环境

| 类别 | 名称/配置 | 用途说明 |
| --- | --- | --- |
| 开发终端 | Windows 11 / macOS / Linux（Ubuntu 20+） | 开发人员日常编码与调试环境 |
| 服务器 | Linux 服务器（CentOS 7+ 或 Ubuntu 20+） | 后端服务、Python AI 服务及中间件部署 |
| 硬件配置 | CPU ≥ 4核，内存 ≥ 16GB，硬盘 ≥ 256GB SSD | 满足多服务（Gateway + Java + Python + MySQL + Redis）本地并行运行 |
| 网络环境 | 局域网 / 互联网，带宽 ≥ 100Mbps | 前后端联调、Git 代码同步、依赖包下载 |

（2）开发环境

| 环境/工具 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| JDK | 17 | Java 后端服务运行与编译 |
| Maven | 3.9+ | Java 多模块项目构建与依赖管理 |
| Node.js | 18+ | Vue 前端项目运行与构建 |
| Python | 3.10+ | AI 智能服务开发与模型训练 |
| MySQL | 8.0 | 统一的关系型数据存储 |
| IntelliJ IDEA | 2023+ | Java 后端、Spring Boot 开发 IDE |
| VS Code | 最新稳定版 | Vue 前端、Python 服务开发 IDE |
| DataGrip | 最新稳定版 | 数据库可视化设计与管理 |

（3）开源工具、框架、中间件的选择

| 层级 | 技术选型 | 版本建议 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端框架 | Vue 3 | 3.4+ | 组合式 API、响应式系统、生态成熟，适合中后台管理系统 |
| 前端组件库 | Element Plus | 2.5+ | 提供丰富的表单、表格、弹窗组件，快速搭建管理界面 |
| 前端状态管理 | Pinia | 2.1+ | Vue 官方推荐，TypeScript 友好，替代 Vuex |
| 前端路由 | Vue Router | 4.2+ | 支持动态路由与路由守卫，实现权限控制 |
| 前端构建 | Vite | 5.0+ | 冷启动快、热更新高效，提升开发体验 |
| 前端 HTTP 客户端 | Axios | 1.6+ | 支持拦截器、请求/响应统一处理 |
| Java 基础框架 | Spring Boot | 3.2.x | 企业级开发标准，自动配置，内嵌容器，快速构建独立服务 |
| Java 网关 | Spring Cloud Gateway | 4.1.x | 统一路由入口、鉴权、限流，体现 SOA/微服务架构 |
| Java 数据访问 | MyBatis-Plus | 3.5.5 | 简化 CRUD，支持代码生成、分页插件，提升开发效率 |
| Java 连接池 | Druid | 1.2.20 | 提供监控、SQL 防注入、性能统计 |
| Java 安全 | Spring Security + JWT | 6.2+ | 实现身份认证与权限控制，JWT 无状态会话管理 |
| Java 接口文档 | Knife4j | 4.4+ | 基于 Swagger/OpenAPI，自动生成在线接口文档 |
| Python Web 框架 | FastAPI | 0.104+ | 高性能异步框架，自动生成 Swagger 文档，便于 Java 端调用 |
| Python 机器学习 | scikit-learn | 1.3+ | 提供孤立森林、逻辑回归、XGBoost 等算法实现 |
| Python 模型持久化 | joblib | 1.3+ | 模型序列化与反序列化 |
| 数据库 | MySQL | 8.0 | 组内统一数据库，支持事务、JSON 字段、窗口函数 |
| 缓存 | Redis | 7.x | 热点数据缓存、会话存储、分布式锁 |
| 消息队列 | RabbitMQ | 3.12+ | 异步处理交易风控事件、审批通知，解耦生产与消费 |
| 版本控制 | Git + GitHub | - | 代码版本管理与团队协作 |

2.2 实施方案

本系统采用前后端分离 + 微服务拆分的实施方案，按照"需求分析 → 系统设计 → 编码实现 → 系统测试 → 交付验收"的软件工程流程推进。结合课程时间安排（第8周至第15周），制定如下实施计划：

第一阶段：需求分析与环境搭建（第8周）

| 具体任务 | 结果 |
| --- | --- |
| 小组讨论确定系统边界，进行需求分析，细化七大模块的功能点与非功能性需求； | 完成系统的初步需求分析 |
| 完成技术选型，统一开发环境；搭建基础项目骨架（Maven 多模块、Vue 项目、Python 服务）；初始化 Git 仓库和 Github 仓库 | 可运行的空项目框架、可通过Git推送更新的Github仓库 |

第二阶段：系统设计（第9周）

| 具体任务 | 结果 |
| --- | --- |
| 架构设计：确定分层架构（Controller/Service/Mapper）、C/S 架构（Vue 前端 + Java 后端）、SOA/微服务架构（Gateway + 业务服务 + AI 服务）；绘制系统架构图、部署图。数据设计：设计 ER 图，完成数据库表结构设计（客户、用户、交易、审批、风控规则、信用评分等） | 架构设计文档、ER 图、数据库设计说明书 |
| 接口设计：定义前后端 RESTful 接口规范、Java 与 Python AI 服务的跨语言接口；编写 Swagger 接口文档。模块详细设计：各模块核心类图、时序图、状态图；明确设计模式应用场景（单例、策略、代理、工厂方法、装饰器、观察者、建造者、状态、责任链、抽象工厂、适配器、命令、备忘录、原型、外观、模板方法） | 接口设计文档、模块详细设计文档 |
| 性能设计：制定 Redis 缓存策略、数据库连接池配置、异步处理方案。安全设计：JWT 鉴权流程、密码加密方案、HTTPS 传输、SQL 注入与 XSS 防护。设计评审：组内 ATAM 评审，检查架构在性能、安全、可修改性等方面的满足度，填写评审表 | 性能设计文档、安全设计文档、ATAM 评审表 |

第三阶段：编码实现与系统测试（第9-14周）

| 具体任务 | 结果 |
| --- | --- |
| 基础编码：组长完成用户权限、客户信息管理模块；组员完成审批流、模拟交易模块。搭建 MySQL 数据库，完成基础 CRUD 与前端页面联调。智能模块准备：Python 端搭建 FastAPI 服务，Java 端封装 HTTP 调用客户端 | 四个基本模块可运行版本 |
| 智能模块编码：组长完成反欺诈模块（孤立森林 + 规则引擎）；组员完成信用评分模块（逻辑回归/XGBoost）、智能客服模块（RAG）。前后端联调，完成交易产生 → 实时检测 → 风险处置的完整闭环 | 两个智能模块可运行版本 |
| 系统集成测试：接口测试（Postman/Apifox 测试所有 RESTful 接口）、单元测试（JUnit 5 + PyTest，核心类覆盖率 ≥ 60%）、业务流程测试（模拟完整贷款申请与交易风控流程）。Bug 修复与性能调优 | 测试用例文档、测试报告、可运行的完整系统 |

第四阶段：系统检查与报告撰写（第15周）

| 具体任务 | 结果 |
| --- | --- |
| 系统最终检查与演示准备；组长汇总撰写《大作业设计报告》（含引言、开发环境、系统设计、系统实现、系统测试、总结展望）；组员撰写个人模块设计报告；整理源代码、设计文件、数据库脚本 | 《大作业设计报告》、个人模块设计报告、完整源代码、设计文件 |

另外，对于协作与沟通机制，如下安排：

代码管理：采用 Git Flow 工作流，主分支 main 保持可运行状态，每人基于 feature/模块名 分支开发，通过 Pull Request 合并。

每日同步：利用微信/QQ群进行每日进度同步，每周固定一次线下/线上会议（建议周末），集中解决接口对接与设计分歧。

文档先行：编码前必须完成接口文档与数据库表结构确认，避免联调阶段出现大规模返工。

里程碑检查：每阶段结束由组长组织检查，确认当前阶段交付物完整后方可进入下一阶段。

3  系统设计

3.1 架构设计

本系统采用分层体系结构与面向服务的微服务体系结构相结合的多层架构方案。分层体系结构用于规范单个服务内部的代码组织与职责划分；微服务体系结构用于实现系统级的服务拆分与独立部署。同时，系统通过 C/S（客户端-服务器）模式实现前后端分离，前端 Vue 客户端作为 Client，后端微服务集群作为 Server，通过标准 HTTP/RESTful 协议进行通信。

3.1.1 分层体系结构

（1）体系结构说明

分层体系结构（Layered Architecture）将整个系统的逻辑组织划分为若干层次，每一层只与相邻的上下层交互，上层依赖下层提供的服务，下层对上层隐藏实现细节。在本系统的每个后端服务（包括 risk-gateway、backend 以及 Python 的 ai-service）内部，均采用经典的三层架构：

表现层（Presentation Layer）：负责接收外部请求、参数校验、权限校验及响应封装。在 Java 服务中由 Spring Boot 的 Controller 层实现；在 Python AI 服务中由 FastAPI 的 Router 层实现。

业务层（Business Layer）：负责处理核心业务逻辑、事务管理、流程编排及跨领域协调。在 Java 服务中由 Service 层实现，包含具体的业务规则执行（如交易限额预检、审批流状态转换、风控规则匹配）；在 Python 服务中由 Service 模块实现，包含特征工程、模型推理、结果后处理等。

数据层（Data Layer）：负责数据的持久化与访问，屏蔽底层存储差异。在 Java 服务中由 MyBatis-Plus 的 Mapper 层与 Druid 连接池实现；在 Python 服务中由 SQLAlchemy 或直连 MySQL 实现。同时，数据层还负责与 Redis 缓存、RabbitMQ 消息队列等中间件的交互。

层与层之间通过定义良好的接口进行通信，严禁跨层调用（如 Controller 直接调用 Mapper）。

（2）选择该体系结构的理由

高内聚低耦合：每一层只关注自身职责，表现层专注于协议适配，业务层专注于领域逻辑，数据层专注于存储细节。当业务规则变化时，只需修改业务层，表现层与数据层不受影响。

与 Spring Boot 技术栈天然契合：Spring Boot 的 @RestController、@Service、@Mapper 注解与三层架构一一对应，降低了框架学习与开发的认知成本。

便于并行开发与维护：在小组协作场景下，组长与组员可分别负责不同模块的业务层开发，只要接口契约不变，即可独立编码、独立单元测试，最后通过表现层统一集成。

利于课程设计中对设计模式的体现：创建型模式（如建造者、工厂方法）多用于业务层对象的构建；结构型模式（如代理、装饰器）多用于表现层与业务层之间的横切控制；行为型模式（如策略、状态、观察者）多用于业务层内部的流程与算法编排。分层架构为这些设计模式提供了清晰的安放位置。

3.1.2 客户端-服务器体系结构（C/S）体系结构

（1）体系结构说明

客户端-服务器体系结构（Client/Server Architecture）将系统划分为请求方（Client）与服务提供方（Server），客户端负责发起请求并展示结果，服务器负责处理业务逻辑与数据存储。本系统采用 B/S 风格下的 C/S 架构变体（即浏览器/服务器模式，本质仍属于广义的 C/S 架构），具体表现为：

客户端（Client）：基于 Vue 3 + Element Plus 构建的单页应用（SPA），运行在用户浏览器中。客户端仅负责界面渲染、用户交互、表单校验及数据展示，不处理核心业务逻辑。通过 Axios 向服务器发起 HTTP/RESTful 请求，携带 JWT Token 进行身份认证。

服务器（Server）：由后端服务集群组成，包括 risk-gateway（统一入口网关）、backend（Java 核心业务服务）和 ai-service（Python 智能服务）。服务器集中承载业务计算、数据持久化、模型推理等核心能力，接收客户端请求并返回 JSON 数据。

客户端与服务器之间通过标准 HTTP/HTTPS 协议通信，采用无状态的 RESTful 交互模式，服务器不保存客户端的会话状态，会话信息由客户端通过 JWT Token 自行维护。

（2）选择该体系结构的理由

前后端职责清晰分离：前端专注用户体验与交互设计，后端专注业务逻辑与数据安全。双方通过接口契约协作，可独立开发、独立部署，前端替换为移动端 App 或小程序时无需修改后端代码。

降低客户端部署与维护成本：采用浏览器作为客户端载体，用户无需安装专用软件，系统升级只需更新服务器端代码与前端静态资源，契合银行系统面向多终端、多用户场景的需求。

契合课程技术栈要求：课程推荐使用 Vue.js 作为前端、Spring Boot 作为后端，天然形成 C/S 拓扑结构，便于在报告中完整体现该体系结构的应用。

安全性集中管控：身份认证、权限校验、数据加密、审计日志等安全机制集中在服务器端实现，客户端仅持有临时有效的 JWT Token，降低了敏感逻辑暴露的风险。

3.2.3 面向服务的微服务（SOA）体系结构

（1）体系结构说明

面向服务的微服务体系结构（Service-Oriented Microservices Architecture）将系统按照业务领域拆分为一组小型、自治的服务，每个服务独立开发、独立部署、独立扩展，服务之间通过轻量级通信机制（HTTP/RESTful API）交互。本系统的服务端内部采用微服务架构进行拆分：

API Gateway 服务（risk-gateway）：基于 Spring Cloud Gateway 构建的系统统一入口，承担请求路由、JWT 鉴权、限流熔断、负载均衡、跨域处理等横切职责。所有外部请求（包括前端客户端请求）必须先经过 Gateway，再由其转发至下游具体服务。

业务服务（backend）：基于 Spring Boot 构建的单体核心服务，内部通过分层架构组织代码，承载用户权限、客户管理、交易管理、审批流、风控规则等业务模块。该服务直接操作 MySQL 数据库与 Redis 缓存。

AI 智能服务（ai-service）：基于 Python + FastAPI 构建的独立服务，专门提供信用评分、反欺诈检测、证件 OCR 识别、RAG多轮对话等算法能力。该服务以 RESTful API 形式对外暴露能力，由 Java 业务服务通过 HTTP 客户端（RestTemplate/WebClient）远程调用。

服务间的协作原则：

服务自治：每个服务拥有独立的代码库、独立的部署单元与独立的数据库访问域。AI 服务可独立升级模型版本而无需重启业务服务。

松耦合通信：服务间仅通过标准 RESTful 接口交互，不共享内部类或内存状态。Java 服务与 Python 服务之间通过 JSON 序列化传递数据，实现跨语言协作。

故障隔离：当 AI 服务因模型加载或计算密集型任务出现延迟时，通过 Gateway 的熔断机制与业务服务的降级策略，避免故障向上游扩散，保证核心业务流程（如交易提交、贷款申请）的连续性。

（2）选择该体系结构的理由

支持技术异构与独立演进：信用评分与反欺诈模块依赖 Python 机器学习生态（scikit-learn、joblib），而业务管理模块适合 Java 企业级开发。微服务架构允许 Java 服务与 Python 服务采用各自最优的技术栈独立演进、独立部署。

体现面向服务的核心思想：每个服务都是围绕特定业务能力构建的自治单元（如"信用评分服务"、"反欺诈检测服务"），通过标准接口对外提供服务，支持服务复用与服务组合，契合 SOA"松耦合、可重用"的核心设计理念。

便于课程设计中演示分布式特性：通过 Gateway 路由、跨服务调用、服务降级等机制，能够在课程设计层面完整体现分布式系统的典型问题与解决方案（如网络超时、服务熔断、接口版本管理）。

与分层架构形成互补：分层架构解决的是"单个服务内部如何组织代码"的问题，微服务架构解决的是"多个服务之间如何划分边界"的问题。两者结合，既保证了代码层面的清晰性，又保证了系统层面的可扩展性。

3.1.4 设计评审

（1）评审过程

在第 9 周系统设计阶段，小组组织了内部架构评审会议，采用 ATAM（Architecture Tradeoff Analysis Method）方法对当前架构进行评估。评审参与者包括组长、组员以及邀请的同班两组同学（共 4 人）作为外部评审员。

评审过程分为以下步骤：

1、业务动机介绍：组长介绍智能银行风控系统的业务背景、六大功能模块及智能模块的技术特点。

2、架构展示：结合系统架构图与部署图，依次介绍分层架构、C/S 架构与微服务架构的层次划分、拓扑关系、服务拆分、通信机制及技术栈。

3、质量属性场景分析：针对性能、安全、可修改性、可用性四类关键质量属性，列举具体场景并分析架构决策的满足度。

4、架构决策评估：识别架构中的风险点（Risk）、敏感点（Sensitivity）与权衡点（Tradeoff），讨论改进措施。

5、评审结论：当前架构能够满足课程设计的功能与非功能需求，风险可控，可进入详细设计与编码阶段。

（2）ATAM 评审表

| 质量属性 | 优先级 | 具体场景 | 架构决策 | 敏感点/权衡点 | 风险 | 满足度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 高 | 反欺诈检测接口需在 200ms 内返回结果，支持 1000 TPS 并发 | 采用 Redis 缓存热点风控规则；Python AI 服务异步推理；Gateway 限流保护后端 | 缓存命中率与数据一致性之间的权衡；异步化增加了系统复杂度 | 高并发下 Python GIL 可能成为瓶颈；Redis 缓存击穿导致数据库压力骤增 | 满足 |
| 性能 | 高 | 信用评分接口需在 800ms 内完成复杂特征计算与模型推理 | 特征预计算 + 模型轻量化（逻辑回归/XGBoost）；评分结果短期缓存 | 模型精度与推理速度之间的权衡；缓存导致评分结果非实时 | 模型版本切换时缓存数据可能过期 | 满足 |
| 安全性 | 高 | 防止未授权访问敏感接口（如额度调整、规则修改） | Gateway 统一 JWT 鉴权；Spring Security 方法级权限控制；敏感操作二次验证 | 安全校验链增加了一次网络跳转（Gateway→Service），带来微小延迟 | JWT Token 泄露风险；密钥管理不当导致签名被伪造 | 满足 |
| 安全性 | 高 | 防止客户身份证号、银行卡号等敏感数据泄露 | AES-256 加密存储；数据库独立账号 + IP 白名单；HTTPS 全链路传输 | 加密/解密操作增加了 CPU 开销与接口响应时间 | 密钥硬编码在配置文件中存在泄露风险 | 满足 |
| 可用性 | 高 | AI 服务故障时不影响交易提交与审批流程 | 熔断降级机制：AI 服务不可用时切换至规则引擎评分/规则反欺诈 | 降级后的规则策略精度低于 AI 模型，可能增加误报率 | 熔断阈值设置不当可能导致过早降级或雪崩 | 满足 |
| 可修改性 | 中 | 新增一种风控模型（如深度学习模型）或新增交易类型 | 工厂方法创建检测器；策略模式封装评分算法；微服务独立部署 | 引入抽象层增加了类的数量与理解成本 | 若接口契约设计不当，新增模型可能需要修改调用方代码 | 满足 |
| 可修改性 | 中 | 审批流程从三级调整为四级或增加会签节点 | 状态模式封装审批状态；责任链模式组织审批节点 | 状态类与处理者类数量随流程复杂度线性增长 | 责任链过长可能导致审批延迟难以预估 | 满足 |
| 可测试性 | 中 | 各模块可独立单元测试，智能模块可独立验证模型效果 | 分层架构便于 Mock 数据层；微服务可独立启动测试；Python 模型单独提供测试接口 | 服务间 HTTP 调用增加了集成测试的复杂度 | 跨服务接口契约变更若未及时同步，导致集成测试失败 | 满足 |

评审结论：经 ATAM 评审，本系统采用的"分层架构 + C/S 前后端分离 + 微服务架构"方案能够较好地平衡性能、安全、可用性与可维护性。主要风险集中在 Python AI 服务的高并发性能与 JWT 密钥管理上，已在详细设计中通过模型异步推理、连接池优化、密钥外部化配置等措施予以缓解。评审通过，同意进入下一阶段。

3.2 数据设计

（1）数据库选型与设计原则

本系统采用 MySQL 8.0 作为统一的关系型数据库管理系统，所有业务数据与智能模块数据均存储于同一数据库实例 risk_control 中，通过表前缀区分不同模块。选择 MySQL 8.0 的理由包括：支持完整的事务 ACID 特性、JSON 字段类型便于存储模型特征快照、窗口函数支持复杂的风控统计查询，且与 Spring Boot + MyBatis-Plus 技术栈兼容性良好。

数据库设计遵循以下原则：

第三范式（3NF）为主：消除数据冗余，保证数据一致性；在查询性能关键场景（如交易记录中的客户姓名、审批记录中的申请人信息）允许适当反规范化冗余，以空间换时间。

统一字符集：采用 utf8mb4 字符集与 utf8mb4_unicode_ci 排序规则，支持中文及特殊符号存储。

逻辑外键约束：表与表之间通过逻辑外键关联，数据库层面不强制物理外键，以提高高并发写入性能，外键一致性由业务层与事务控制保证。

敏感字段加密：身份证号、银行卡号等敏感信息在应用层采用 AES-256 加密后存入数据库，字段类型统一使用 VARCHAR(255) 存储密文。

审计字段统一：所有业务表均包含 create_time、update_time、create_by、update_by 四个审计字段，由 MyBatis-Plus 自动填充。

（2）概念结构设计（E-R 图）

系统核心实体及其关系如下：

系统用户（sys_user）与角色（sys_role）：多对多关系，通过 sys_user_role 关联表实现 RBAC 权限模型。

客户（customer） 与 贷款/信用卡申请（loan_application）：一对多关系，一个客户可提交多笔申请。

贷款申请（loan_application） 与 审批记录（approval_record）：一对多关系，一笔申请对应多级审批记录。

客户（customer） 与 交易记录（transaction）：一对多关系，一个客户可产生多笔交易。

交易记录（transaction） 与 欺诈预警（fraud_alert）：一对一关系，每笔交易经反欺诈检测后产生一条预警结果。

客户（customer） 与 信用评分（credit_score）：一对多关系，记录客户历次评分历史。

客户（customer） 与 信用额度（credit_limit）：一对一关系，记录客户当前最新授信额度。

信用额度（credit_limit） 与 额度历史（credit_limit_history）：一对多关系，记录额度调整轨迹。

（3）逻辑结构设计

（1）用户与权限管理模块

表 3-1 系统用户表（sys_user）

| 字段名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT | 用户唯一标识 |
| username | VARCHAR(50) | NOT NULL, UNIQUE | 登录账号 |
| password | VARCHAR(100) | NOT NULL | BCrypt 加密后的密码 |
| real_name | VARCHAR(50) |  | 真实姓名 |
| phone | VARCHAR(20) |  | 手机号 |
| email | VARCHAR(100) |  | 邮箱 |
| avatar | VARCHAR(255) |  | 头像 URL |
| status | TINYINT | DEFAULT 1 | 状态：0-禁用，1-启用 |
| last_login_time | DATETIME |  | 最后登录时间 |
| create_time | DATETIME | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| update_time | DATETIME | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |

表 3-2 角色表（sys_role）

3.3 接口设计

本系统采用 RESTful API 作为前后端及服务间通信的统一接口规范。RESTful 接口以资源为核心，通过 HTTP 方法（GET/POST/PUT/DELETE）表示对资源的操作，以状态码表示请求结果，具有无状态、可缓存、统一接口等特性，便于前后端分离架构下的独立开发与联调。

（1）接口设计规范

| 规范项 | 说明 |
| --- | --- |
| 协议 | HTTPS（开发环境可降级为 HTTP） |
| 数据格式 | JSON（Content-Type: application/json） |
| 字符编码 | UTF-8 |
| URL 规范 | 全部小写，名词复数，层级用 / 分隔，如 /api/customers |
| 版本控制 | URL 路径前缀，如 /api/v1/ |
| 认证方式 | Header 携带 Authorization: Bearer <JWT Token> |
| 统一响应 | { "code": 200, "message": "success", "data": {} } |

HTTP 方法语义：

| 方法 | 用途 |
| --- | --- |
| GET | 查询资源（幂等） |
| POST | 创建资源 |
| PUT | 全量更新资源 |
| PATCH | 局部更新资源 |
| DELETE | 删除资源 |

统一响应结构：

{

"code": 200,

"message": "操作成功",

"data": {},

"timestamp": 1714123456789,

"traceId": "a1b2c3d4e5f6"

}

错误码定义：

| 错误码 | 说明 |
| --- | --- |
| 200 | 成功 |
| 400 | 请求参数错误 |
| 401 | 未认证或 Token 过期 |
| 403 | 无权限访问 |
| 404 | 资源不存在 |
| 429 | 请求过于频繁（限流） |
| 500 | 服务器内部错误 |
| 503 | 服务暂不可用（熔断） |

（2）前端与后端接口（C/S 架构）

前端 Vue 客户端通过 Gateway 统一入口访问后端服务，所有接口前缀为 /api/v1/。

（1）用户与权限管理模块

| 接口地址 | 方法 | 说明 | 请求参数 | 响应数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /api/v1/auth/login | POST | 用户登录 | { username, password } | { token, refreshToken, expiresIn } |
| /api/v1/auth/refresh | POST | 刷新 Token | { refreshToken } | { token, refreshToken } |
| /api/v1/auth/logout | POST | 用户登出 | Header 携带 Token | { } |
| /api/v1/users/me | GET | 获取当前用户信息 | - | { id, username, realName, roles, permissions } |
| /api/v1/users | GET | 分页查询用户列表 | page, size, username, status | { list, total } |
| /api/v1/users | POST | 创建用户 | { username, password, realName, phone, roleIds } | { id } |
| /api/v1/users/{id} | PUT | 更新用户信息 | { realName, phone, status, roleIds } | { } |
| /api/v1/users/{id} | DELETE | 删除用户（逻辑删除） | - | { } |
| /api/v1/roles | GET | 查询角色列表 | - | { list } |
| /api/v1/operation-logs | GET | 查询操作日志 | page, size, operationType, startTime, endTime, userId | { list, total } |

（2）客户信息管理模块（KYC）

| 接口地址 | 方法 | 说明 | 请求参数 | 响应数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /api/v1/customers | POST | 创建客户 | { customerType, realName, idCardNo, phone, email, province, city, address, annualIncome, assetAmount } | { customerNo } |
| /api/v1/customers | GET | 分页查询客户列表 | page, size, customerType, realName, phone, creditLevel, isBlacklist | { list, total } |
| /api/v1/customers/{id} | GET | 查询客户详情 | - | { 完整客户信息 + kycRecords + creditScore } |
| /api/v1/customers/{id} | PUT | 更新客户信息 | { phone, email, address, annualIncome, assetAmount } | { } |
| /api/v1/customers/{id}/blacklist | PUT | 加入/移出黑名单 | { isBlacklist, blacklistReason } | { } |
| /api/v1/customers/{id}/kyc | POST | 提交 KYC 记录 | { kycType, idCardImage } | { id } |
| /api/v1/customers/{id}/kyc/{kycId}/ocr | GET | 获取 OCR 识别结果 | - | { ocrResult, verifyScore } |
| /api/v1/customers/{id}/portrait | GET | 查询客户风险画像 | - | { customerInfo, transactionStats, loanRecords, creditTrend } |

（3）贷款/信用卡申请与审批流模块

表格

| 接口地址 | 方法 | 说明 | 请求参数 | 响应数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /api/v1/loan-applications | POST | 提交贷款/信用卡申请 | { customerId, applyType, applyAmount, applyTerm, applyPurpose } | { applicationNo } |
| /api/v1/loan-applications | GET | 分页查询申请列表 | page, size, customerId, applyType, currentStatus | { list, total } |
| /api/v1/loan-applications/{id} | GET | 查询申请详情 | - | { 完整申请信息 + approvalRecords + creditScore } |
| /api/v1/loan-applications/{id}/approve | POST | 审批操作 | { action, comment }（风控经理） | { nextLevel, finalResult } |
| /api/v1/loan-applications/{id}/status | GET | 查询审批进度 | - | { currentStatus, approvalHistory } |

（4）简单模拟交易模块

表格

| 接口地址 | 方法 | 说明 | 请求参数 | 响应数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /api/v1/transactions | POST | 发起模拟交易 | { transactionType, fromAccount, toAccount, amount, transactionProvince, transactionCity, transactionTime, remark } | { transactionNo, riskStatus, handleResult } |
| /api/v1/transactions | GET | 分页查询交易记录 | page, size, customerId, transactionType, riskStatus, startTime, endTime | { list, total } |
| /api/v1/transactions/{id} | GET | 查询交易详情 | - | { 完整交易信息 + fraudAlert } |
| /api/v1/transactions/mock/abnormal | POST | 构造异常交易（测试用） | { scenarioType, customerId, params } | { transactionNo } |

（5）交易实时监控与反欺诈模块（智能）

表格

| 接口地址 | 方法 | 说明 | 请求参数 | 响应数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /api/v1/fraud-rules | GET | 查询反欺诈规则列表 | page, size, ruleType, status | { list, total } |
| /api/v1/fraud-rules | POST | 新增规则 | { ruleCode, ruleName, ruleType, ruleCondition, riskLevel, priority } | { id } |
| /api/v1/fraud-rules/{id} | PUT | 更新规则 | { ruleName, ruleCondition, riskLevel, priority, status } | { } |
| /api/v1/fraud-rules/{id}/toggle | PUT | 启用/停用规则 | { status } | { } |
| /api/v1/fraud-alerts | GET | 分页查询欺诈预警 | page, size, alertLevel, status, customerId | { list, total } |
| /api/v1/fraud-alerts/{id} | GET | 查询预警详情 | - | { alertInfo + transactionDetail + hitRulesDetail } |
| /api/v1/fraud-alerts/{id}/review | PUT | 复核预警 | { status, reviewComment } | { } |
| /api/v1/fraud-cases | GET | 查询欺诈案例库 | page, size, fraudType, confirmedResult | { list, total } |
| /api/v1/fraud-cases | POST | 确认欺诈案例 | { alertId, fraudType, confirmedResult, featureSnapshot } | { id } |

（6）信用评分与额度管理模块（智能）

表格

| 接口地址 | 方法 | 说明 | 请求参数 | 响应数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /api/v1/credit-scores | POST | 触发信用评分 | { customerId } | { score, riskLevel, modelVersion, calcDurationMs } |
| /api/v1/credit-scores | GET | 查询评分历史 | page, size, customerId | { list, total } |
| /api/v1/credit-scores/{id} | GET | 查询评分详情 | - | { score, riskLevel, featureData, modelVersion } |
| /api/v1/credit-limits | GET | 查询客户额度 | customerId | { totalLimit, usedLimit, availableLimit, singleLimit, dailyLimit } |
| /api/v1/credit-limits | PUT | 调整额度 | { customerId, adjustType, newLimit, reason } | { } |
| /api/v1/credit-limits/history | GET | 查询额度调整历史 | page, size, customerId | { list, total } |
| /api/v1/model-versions | GET | 查询模型版本列表 | modelCode | { list } |
| /api/v1/model-versions/{id}/activate | PUT | 切换活跃模型 | - | { } |

（7）智能客服模块

表格

| 接口地址 | 方法 | 说明 | 请求参数 | 响应数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /api/v1/bot/sessions | POST | 创建会话 | { userId, channel } | { sessionId } |
| /api/v1/bot/sessions/{sessionId}/messages | POST | 发送消息 | { content } | { reply, matchedKnowledgeId, confidence, isHelpful } |
| /api/v1/bot/sessions/{sessionId}/messages | GET | 查询会话消息历史 | - | { list } |
| /api/v1/bot/sessions/{sessionId}/feedback | PUT | 反馈回答是否有用 | { messageId, isHelpful } | { } |
| /api/v1/bot/sessions/{sessionId}/transfer | POST | 转人工客服 | { transferReason } | { transferId, queuePosition } |
| /api/v1/bot/knowledge | GET | 查询知识库列表 | page, size, category, keyword | { list, total } |
| /api/v1/bot/knowledge | POST | 新增知识（管理员） | { category, question, answer, similarQuestions, keywords } | { id } |
| /api/v1/bot/knowledge/{id} | PUT | 更新知识 | { category, question, answer, similarQuestions, keywords, status } | { } |

子系统间接口（Java 与 Python AI 服务）

Java 业务服务通过 HTTP 客户端调用 Python AI 服务，接口前缀为 /api/ai/v1/。

表格

| 接口地址 | 方法 | 调用方 | 提供方 | 说明 | 请求参数 | 响应数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /api/ai/v1/credit-score | POST | risk-business-service | risk-ai-service | 信用评分计算 | { customerId, featureData } | { score, riskLevel, modelVersion, featureImportance } |
| /api/ai/v1/fraud-detect | POST | risk-business-service | risk-ai-service | 反欺诈检测 | { transactionId, transactionNo, amount, transactionType, transactionCity, customerCity, accountAgeDays, frequencyIn5Min } | { isFraud, riskScore, modelVersion, hitPatterns } |
| /api/ai/v1/ocr | POST | risk-business-service | risk-ai-service | 证件 OCR 识别 | { imageUrl, idCardType } | { name, idCardNo, gender, birthDate, address, confidence } |
| /api/ai/v1/health | GET | risk-gateway | risk-ai-service | 服务健康检查 | - | { status, version, uptime } |

跨服务调用时序

plain

复制

前端 → Gateway → risk-business-service → [HTTP] → risk-ai-service

↓

MySQL / Redis

降级策略：当 risk-ai-service 不可用时，risk-business-service 自动切换至本地规则引擎，确保业务连续性。

3.3.4 接口安全设计

表格

| 安全措施 | 说明 |
| --- | --- |
| 认证 | 所有接口（除登录外）需在 Header 携带 Authorization: Bearer <JWT> |
| 鉴权 | Gateway 解析 JWT 中的角色编码，校验接口权限（如 /api/v1/fraud-rules/** 仅 ADMIN 和 RISK_MANAGER 可访问） |
| 防重放 | 敏感操作（交易提交、额度调整）需携带 nonce（随机数）+ timestamp，服务端校验有效期（5分钟） |
| 限流 | Gateway 对单 IP / 单用户限流：普通接口 100 次/分钟，登录接口 10 次/分钟 |
| 敏感数据脱敏 | 响应中的身份证号、银行卡号自动脱敏（110***********1234） |
| HTTPS 传输 | 生产环境全链路 HTTPS，开发环境可选 |

介绍子系统之间的访问接口或外部系统的访问接口。

3.4 性能设计

性能优化方案，包含优化前后的效果对比

3.5 安全设计

系统安全方案，包含使用方案前后的效果对比

3.6 模块设计

3.1.1 xx模块设计

3.1.2 xx模块设计

典型功能模块的设计，含交互设计、核心业务流程设计

智能模块需单列一节说明

4  系统实现

4.1 XX模块实现

4.2 XX模块实现

…

界面、关键代码说明以及设计模式的使用

智能模块需单列一节进行说明

5  系统测试

5.1 接口测试

测试子系统之间的接口或外部系统接口

5.2 单元测试

…

测试系统组件或核心类

6  总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

[1] 杨宝林. 基于Java Web的学生成绩信息管理系统[D]. 吉林大学, 2015.

[2] Martin Fowler. 企业应用架构模式[M]. 机械工业出版社, 2003.

…